Minik8s - 第2组开题报告

人员组成

| 姓名 | 学号 | 组长 |
| --- | --- | --- |
| 李卓龙 | 519021910159 | 是 |
| 胡超 | 519021910320 | 否 |
| 徐一逍 | 519030910253 | 否 |

选定的可选题目内容

Microservice

基于minik8s实现简单的Service Mesh（参照Istio），提供更强的流量管控功能，从而无侵入式支撑的microservice架构，具体要求如下：

- 对Pod流量进行拦截：在Pod的基础上以sidecar的架构实现网络代理，拦截所有进出pod的流量以实现后续流量管控功能

- 支持自动化服务发现：Service Mesh应当支持利用minik8s提供的API，自动发现部署中所有Service和Pod，并告知每个Pod中的网络代理，使得被劫持后的网络流量仍然能够按照minik8s的定义正常的得到分发

- 支持高级流量控制功能，包括：
a. 灰度发布（自定义API，使得用户可以通过制定一系列规则的方式，控制进入同一个Service的流量按照不同规则被定向至不同Pod，从而达到灰度发布的效果。规则应支持：按照一定配比分配流量和按照正则表达式匹配结果分配流量）
b. 滚动升级（自定义命令行接口，使得某一Service可以在不停机的情况下完成对内部每个Pod的升级过程）

- 自行实现简单的microservice应用，或部署开源的microservice应用以展示上述功能

迭代时间安排及人员分工

总共安排4次迭代，具体安排如下：

| 迭代次数 | 时间 | 人员 | 任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022.4.8~2022.4.15 | 全体 |  | 确定技术栈，开发语言、框架等 |
| 2 | 2022.4.15~2022.4.29 | 李卓龙 | 实现Pod抽象 |  |
|  |  | 胡超 | 实现Service抽象 |  |
|  |  | 徐一逍 | 实现Pod ReplicaSet抽象 |  |
| 3 | 2022.4.29~2022.5.15 | 李卓龙 | 实现动态伸缩和DNS |  |
|  |  | 胡超 | 实现容错和GPU应用 |  |
|  |  | 徐一逍 | 实现多机minik8s |  |
| 4 | 2022.5.15~六月初 | 全体人员 | 完成所有功能的实现和答辩ppt。 |  |

gitee目录

https://gitee.com/li-zhuolong/minik8s

gitee邀请链接

https://gitee.com/li-zhuolong/minik8s/invite_link?invite=113a84d833e5e7584db77548243fac19a9b37305991aa1f9b7993663152babc59a5a0814a04c78652f846e2b589479b3